# [Постановление Администрации Магаданской области от 16 мая 2013 г. N 424-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области "Переселение в 2013 - 2017 годы граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с изменениями и дополнениями)](garantF1://26839701.0)

# Государственная программа Магаданской области "Переселение в 2013 - 2017 годы граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (утв. [постановлением](#sub_0) Администрации Магаданской области от 16 мая 2013 г N 424-па)

С изменениями и дополнениями от:

4 июля, 5 декабря 2013 г., 30 апреля 2014 г., 18 февраля, 31 марта 2015 г.

ГАРАНТ:

См. [План](garantF1://26844305.1000) реализации настоящей программы на период 2015 - 2017 годов, утв. [Постановлением](garantF1://26844305.0) Правительства Магаданской области от 19 февраля 2015 г. N 116-пп

Информация об изменениях:

[Постановлением](garantF1://26844622.111) Правительства Магаданской области от 31 марта 2015 г. N 216-пп в паспорт настоящей Государственной программы внесены изменения

[См. текст паспорта в предыдущей редакции](garantF1://26870334.100)

# Паспорт государственной программы Магаданской области "Переселение в 2013 - 2017 годы граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Государственная программа Магаданской области "Переселение в 2013 - 2017 годы граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Программа) |
| Цели государственной программы | - переселение в течение 2013 - 2017 годов граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;  - их эксплуатации;  - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  - формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  - повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи государственной программы | - создание правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  - формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;  - привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;  - выработка механизмов предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда |
| Ответственный исполнитель государственной программы | министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (далее - Минстрой Магаданской области) |
| Участники государственной программы | - Минстрой Магаданской области;  - министерство финансов Магаданской области;  - органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) |
| Целевые показатели государственной программы | - расселяемая площадь;  - количество расселяемых помещений;  - количество переселяемых жителей |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | с 2013 года до 01 сентября 2017 года;  1 этап: начало - 2013 год, окончание - 31 декабря 2014 года;  2 этап: начало - 2014 год, окончание - 31 декабря 2015 года;  3 этап: начало - 2015 год, окончание - 31 декабря 2016 года;  4 этап: начало - 2016 год, окончание - 01 сентября 2017 года;  5 этап: начало - 2017 год, окончание - 01 сентября 2017 года |
| Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет 1 086 050 654,88 рублей, в том числе по источникам финансирования:  - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) - 503 924 716,23 рублей;  - средства областного бюджета - 574 178 438,65 рублей;  - средства местных бюджетов - 7 947 500,00 рублей. Объем финансовых средств на реализацию Программы по годам распределяется следующим образом:  объем финансирования этапа 2013 года составляет 307 298 020,00 рублей, в том числе:  - средства Фонда ЖКХ - 145 466 450,00 рублей;  - средства областного бюджета - 161 831 570,00 рублей, из них:  - минимальная доля долевого финансирования Программы - 1 469 370,00 рублей;  - дополнительные источники финансирования Программы - на превышение площади между предоставляемыми жилыми помещениями и ранее занимаемыми жилыми помещениями, превышение предельной стоимости 1 кв. метра - 160 362 200,00 рублей.  Финансирование этапа Программы 2013 года за счет средств областного бюджета осуществляется с разбивкой по годам в следующих объемах:  - в 2013 году - в размере 59 987 550,00 рублей;  - в 2014 году - в размере 101 844 020,00 рублей.  Объем финансирования этапа 2014 года составляет 391 632 915,40 рублей, в том числе:  - средства Фонда ЖКХ - 113 683 603,63 рублей;  - средства областного бюджета на финансирование стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на 1 кв. метр общей площади жилых помещений, - 270 001 811,77 рублей;  - средства местных бюджетов на финансирование стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на 1 кв. метр общей площади  жилых помещений, - 7 947 500,00 рублей.  Общее финансирование этапа Программы 2014 года за счет средств областного бюджета осуществляется с разбивкой по годам в следующих объемах:  - в 2014 году - в размере 123 515 184,65 рублей;  - в 2015 году - в размере 146 486 627,12 рублей.  Из них по заявкам в Фонд ЖКХ:  - финансирование заявки N 6829-вн (ПС) от 27 июня 2014 года:  общий объем финансирования заявки составляет 107 717 515,40 рублей, в том числе:  - средства Фонда ЖКХ - 81 445 788,28 рублей;  - средства областного бюджета на финансирование стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на 1 кв. метр общей площади жилых помещений, - 26 271 727,12 рублей. Финансирование данной заявки за счет средств областного бюджета осуществляется в 2014 году в размере 26 271 727,12 рублей;  - финансирование заявки N 13426-вн (ПС) от 10 ноября 2014 года:  общий объем финансирования заявки составляет 38 986 200,00 рублей, в том числе:  - средства Фонда ЖКХ - 32 237 815,35 рублей;  - средства областного бюджета на финансирование стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на 1 кв. метр общей площади жилых помещений, - 6 748 384,65 рублей. Финансирование данной заявки за счет средств областного бюджета осуществляется:  - в 2014 году - в размере 4 062 184,65 рублей;  - в 2015 году - в размере 2 686 200,00 рублей.  Объем финансирования этапа 2015 года составляет 183 345 675,88 рублей, в том числе:  - средства Фонда ЖКХ - 121 481 603,00 рублей;  - средства областного бюджета на финансирование стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на 1 кв. метр общей площади жилых помещений, - 61 864 072,88 рублей.  Объем финансирования этапа 2016 года составляет 133 458 209,60 рублей (прогнозный показатель), в том числе:  - средства Фонда ЖКХ - 91 059 425,60 рублей;  - средства областного бюджета на финансирование стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на 1 кв. метр общей площади жилых помещений, - 42 398 784,00 рублей.  Объем финансирования этапа 2017 года составляет 70 315 834,00 рублей (прогнозный показатель), в том числе:  - средства Фонда ЖКХ - 32 233 634,00 рублей;  - средства областного бюджета на финансирование стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на 1 кв. метр общей площади жилых помещений, - 38 082 200,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | В результате реализации Программы планируется:  - расселить 478 жилых помещений;  - переселить 924 гражданина;  - высвободить 20 661,40 кв. метров аварийного жилищного фонда, в том числе:  в течение 2013 - 2014 годов:  - расселить 101 жилое помещение;  - переселить 223 гражданина;  - высвободить 4 252,80 кв. метров аварийного жилищного фонда;  в течение 2014 - 2015 годов:  - расселить 173 жилых помещения;  - переселить 361 гражданина;  - высвободить 7 289,50 кв. метров аварийного жилищного фонда;  - в течение 2015 - 2016 годов:  - расселить 85 жилых помещений;  - переселить 151 гражданина;  - высвободить 4 430,90 кв. метров аварийного жилищного фонда;  в течение 2016 года - до 01 сентября 2017 года:  - расселить 41 жилое помещение;  - переселить 75 граждан;  - высвободить 1 804,60 кв. метров аварийного жилищного фонда;  до 01 сентября 2017 года:  - расселить 78 жилых помещений;  - переселить 114 граждан;  - высвободить 2 883,60 кв. метров аварийного жилищного фонда |