Утверждена

постановлением

Правительства Магаданской области

от 5 февраля 2015 г. N 50-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И

ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2015-2020 ГОДЫ"

Паспорт

государственной программы Магаданской области "Развитие

системы обращения с отходами производства и потребления

на территории Магаданской области" на 2015-2020 годы"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области" на 2015-2020 годы" (далее - Программа) |
| Цели государственной программы | - обеспечение экологической безопасности на всех стадиях обращения с отходами;  - минимизация объема и массы отходов, отправляемых на захоронение;  - минимизация затрат на каждой стадии обращения с отходами;  - развитие сети объектов по использованию, обезвреживанию и размещению отходов |
| Задачи государственной программы | - увеличение количества обустроенных мест размещения отходов, соответствующих требованиям природоохранного законодательства;  - обустройство площадок и мест сбора вторичного сырья и ртутьсодержащих отходов;  - ликвидация накопленного экологического ущерба;  - снижение негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления;  - введение в эксплуатацию инфраструктурных объектов в области обращения с отходами |
| Ответственный исполнитель государственной программы | министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области |
| Соисполнитель государственной программы | отсутствуют |
| Участники государственной программы | - министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области;  - органы местного самоуправления Магаданской области (по согласованию) |
| Целевые показатели государственной программы | - количество объектов, для которых разработана проектно-сметная документация и выполнены инженерные изыскания по объектам размещения отходов;  - количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов, соответствующих экологическим требованиям;  - количество обустроенных площадок, мест сбора и хранения отходов класса опасности/приобретенных установок по обезвреживанию отходов;  - количество введенных в эксплуатацию инфраструктурных объектов в области обращения с отходами |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | Сроки реализации программы 2015-2020 годы.  Выделение этапов реализации программы не предусмотрено |
| Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансирования программы составляет 111 100,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 86 825,0 тыс. рублей, в том числе:  2015 год - 0,0 тыс. рублей;  2016 год - 41 825,0 тыс. рублей;  2017 год - 14 250,0 тыс. рублей;  2018 год - 15 500,0 тыс. рублей;  2019 год - 10 750,0 тыс. рублей;  2020 год - 4 500,0 тыс. рублей;  за счет средств местных бюджетов - 24 275,0 тыс. рублей, в том числе:  2015 год - 0,0 тыс. рублей;  2016 год - 11 275,0 тыс. рублей;  2017 год - 3 750,0 тыс. рублей;  2018 год - 4 500,0 тыс. рублей;  2019 год - 3 250,0 тыс. рублей;  2020 год - 1 500,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - минимизация объема и массы образования отходов, в том числе отправляемых на захоронение;  - обеспечение эколого-эпидемиологической безопасности на каждой стадии обращения с отходами производства и потребления;  - ликвидация накопленного экологического ущерба;  - максимальное экономически обоснованное использование ресурсного потенциала отходов производства и потребления;  - обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения |

[*Постановление Правительства Магаданской области от 05.02.2015 N 50-пп "Об утверждении государственной программы Магаданской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области" на 2015-2020 годы" {КонсультантПлюс}*](consultantplus://offline/ref=5E5450292BAE1A86006FAAB17BD95C7DE4A92C4F1E55306C80381CD7FEA1DFDC7B1710F2A1DB37F9FF303971B042FDv8D4B)