**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**"СОДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА 2014-2020 ГОДЫ"**

ПАСПОРТ

государственной программы Магаданской области "Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры" на 2014-2020 годы"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | государственная программа Магаданской области "Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры" на 2014-2020 годы" (далее - государственная программа) |
| Цели государственной программы | - повышение качества и безопасности проживания населения, в том числе в сельской местности;- снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение сроков службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства;- снижение уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление жилищных и коммунальных услуг на территориях муниципальных образований Магаданской области за счет модернизации, реконструкции и строительства объектов жилищно-коммунального хозяйства;- снижение или недопущение повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для всех групп потребителей на период действия государственной программы и на последующие годы;- повышение качества проживания и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в сельской местности;- повышение срока службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи государственной программы | - проведение строительства, реконструкции, ремонта или замены оборудования на котельных населенных пунктов, а также сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) на территории муниципальных образований Магаданской области;- проведение строительства, реконструкции, ремонта или замены водопроводных сетей и сетей водоотведения на территории муниципальных образований Магаданской области;- реконструкция, ремонт или замена электрических сетей в населенных пунктах, имеющих локальные источники электроснабжения на территории муниципальных образований Магаданской области (ДЭС);- замена, реконструкция или проведения ремонта магистральных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в целях повышения качества услуг теплоснабжения и водоснабжения, предоставляемых населению;- обновление парка коммунальной техники;- приобретение резервных дизельных электростанций |
| Ответственный исполнитель государственной программы | министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области |
| Соисполнители государственной программы | не предусмотрено |
| Участники государственной программы | органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) |
| Подпрограммы государственной программы | Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Магаданской области" на 2016-2020 годы";Отдельное мероприятие 1 "Проведение строительства, реконструкции, ремонта или замены оборудования на котельных населенных пунктов";Отдельное мероприятие 2 "Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Магаданской области";Отдельное мероприятие 3 "Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014-2015 годов за выполненные работы в рамках заключенных соглашений 2014 года";Отдельное мероприятие 4 "Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014-2015 годов";Отдельное мероприятие 5 "Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2015-2016 годов";Отдельное мероприятие 6 "Строительство, реконструкция или замена водопроводных сетей и сетей водоотведения";Отдельное мероприятие 7 "Обновление парка коммунальной (специализированной) техники";Отдельное мероприятие 8 "Приобретение резервных дизельных электростанций";Отдельное мероприятие 9 "Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в городе Магадане" |
| Целевые показатели государственной программы | - количество построенных котельных или на которых произведены реконструкция, ремонт и замена оборудования;- количество объектов, подготовленных к осенне-зимнему отопительному периоду;- количество приобретенной коммунальной техники;- количество приобретенных резервных дизельных электростанций;- количество котельных, на которых проведены строительство, реконструкция, ремонт или замена оборудования;- протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении), на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей;- протяженность электрических сетей, на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей;- протяженность водопроводных сетей и сетей водоотведения, на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей;- количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых произведены мероприятия по строительству сооружений биологической очистки сточных вод;- количество приобретенных резервных источников питания;- количество построенных очистных сооружений |
| (в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 23.12.2016 N 992-пп) |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | 2014-2020 годы.Этапы реализации не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составляет 3 159 437,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 1 018 234,0 тыс. рублей, из них средства:- федерального бюджета - 526 677,7 тыс. рублей;- областного бюджета - 467 886,0 тыс. рублей;- местного бюджета - 23 670, 3 тыс. рублей;2015 год - 490 791,8 тыс. рублей, из них средства:- федерального бюджета - 195 844,5 тыс. рублей;- областного бюджета - 292 926,1 тыс. рублей;- местного бюджета - 2 021,2 тыс. рублей;2016 год - 240 399,6 тыс. рублей, из них средства:- областного бюджета - 236 894,1 тыс. рублей;- местного бюджета - 3 505,0 тыс. рублей;2017 год - 602 039,6 тыс. рублей, из них средства:- федерального бюджета - 194 960,7 тыс. рублей;- областного бюджета - 406 978,9 тыс. рублей;- местного бюджета - 100,0 тыс. рублей;2018 год - 337 972,0 тыс. рублей, из них средства:- областного бюджета - 215 000,0 тыс. рублей;- местного бюджета - 0 тыс. рублей;- внебюджетные источники - 122 972,0 тыс. рублей;2019 год - 215 000,0 тыс. рублей, из них средства:- областного бюджета - 215 000,0 тыс. рублей;- местного бюджета - 0 тыс. рублей;2020 год - 255 000,0 тыс. рублей, из них средства:- областного бюджета - 255 000,0 тыс. рублей;- местного бюджета - 0 тыс. рублей.Общий объем финансирования Подпрограммы "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Магаданской области на 2016-2020 годы" за счет средств федерального, областного и местных бюджетов составляет 1 650 411,2 тыс. рублей, в том числе по годам:2016 год - 240 399,6 тыс. рублей, из них средства:- областного бюджета - 236 894,1 тыс. рублей;- местного бюджета - 3 505,0 тыс. рублей;2017 год - 602 039,6 тыс. рублей, из них средства:- федерального бюджета - 194 960,7 тыс. рублей;- областного бюджета - 406 978,9 тыс. рублей;- местного бюджета - 100,0 тыс. рублей;2018 год - 337 972,0 тыс. рублей, из них средства:- областного бюджета - 215 000,0 тыс. рублей;- местного бюджета - 0 тыс. рублей;- внебюджетные источники - 122 972,0 тыс. рублей;2019 год - 215 000,0 тыс. рублей, из них средства:- областного бюджета - 215 000,0 тыс. рублей;- местного бюджета - 0 тыс. рублей;2020 год - 255 000,0 тыс. рублей, из них средства:- областного бюджета - 255 000,0 тыс. рублей;- местного бюджета - 0 тыс. рублей.Отдельное мероприятие 1 "Проведение строительства, реконструкции, ремонта или замены оборудования на котельных населенных пунктов".Общий объем финансирования за счет средств областного и местных бюджетов - 48 337,6 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 70,6 тыс. рублей, из них средства:- областного бюджета - 70,6 тыс. рублей;- местного бюджета - 0 тыс. рублей;2015 год - 48 267,0 тыс. рублей, из них средства:- областного бюджета - 48 266,0 тыс. рублей;- местного бюджета - 1,0 тыс. рублей.Отдельное мероприятие 2 "Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Магаданской области".Общий объем финансирования за счет средств областного и местных бюджетов - 48 920,1 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 48 920,1 тыс. рублей, из них средства:- областного бюджета - 47 981,0 тыс. рублей;- местного бюджета - 939,1 тыс. рублей.Отдельное мероприятие 3 "Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014-2015 годов за выполненные работы в рамках заключенных соглашений 2014 года".Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета - 61 771,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 61 771,5 тыс. рублей.Отдельное мероприятие 4 "Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2014-2015 годов". Общий объем финансирования за счет средств областного и местных бюджетов - 293 661,2 тыс. рублей, в том числе:2014 год - 293 661,2 тыс. рублей, из них средства:- областного бюджета - 272 941,3 тыс. рублей;- местного бюджета - 20 719,9 тыс. рублей.Отдельное мероприятие 5 "Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2015-2016 годов". Общий объем финансирования за счет средств областного и местных бюджетов - 107 843,7 тыс. рублей, в том числе:2015 год - 107 843,7 тыс. рублей, из них средства:- областного бюджета - 105 823,5 тыс. рублей;- местного бюджета - 2 020,2 тыс. рублей.Отдельное мероприятие 6 "Строительство, реконструкция или замена водопроводных сетей и сетей водоотведения".Общий объем финансирования за счет средств областного и местных бюджетов - 51 500,7 тыс. рублей, в том числе:2014 год - 51 500,7 тыс. рублей, из них средства:- областного бюджета - 49 975,4 тыс. рублей;- местного бюджета - 1 525,3 тыс. рублей.Отдельное мероприятие 7 "Обновление парка коммунальной (специализированной) техники". Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета - 115 137,2 тыс. рублей, в том числе:2014 год - 55 357,7 тыс. рублей;2015 год - 59 779,5 тыс. рублей.Отдельное мероприятие 8 "Приобретение резервных дизельных электростанций".Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета - 58 845,6 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 41 560,0 тыс. рублей;2015 год - 17 285,6 тыс. рублей.Отдельное мероприятие 9 "Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в городе Магадане".Общий объем финансирования за счет средств федерального и местного бюджетов - 723 008,2 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год - 527 163,7 тыс. рублей, из них средства:- федерального бюджета - 526 677,7 тыс. рублей;- местного бюджета - 486,0 тыс. рублей;2015 год - 195 844,5 тыс. рублей, из них средства;- федерального бюджета - 195 844,5 тыс. рублей;- местного бюджета - 0 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 22.03.2017 N 191-пп) |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | - проведение строительства, реконструкции, ремонта или замены оборудования на котельных населенных пунктов;- реконструкция, ремонт или замена сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении);- строительство, реконструкция или замена водопроводных сетей и сетей водоотведения;- реконструкция, ремонт или замена электрических сетей в населенных пунктах;- подготовка объектов к осенне-зимнему отопительному периоду и стабильное его прохождение;- обновление парка коммунальной (специализированной) техники и резервных дизельных электростанций;- проведение строительства очистных сооружений |
| (в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 23.12.2016 N 992-пп) |