**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В 2019-2025 ГОДЫ ГРАЖДАН ИЗ МНОГОКВАРТИРНЫХ**

**ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ДО 1 ЯНВАРЯ**

**2017 ГОДА АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ**

**В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ,**

**С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ - ФОНДА**

**СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Правительства Магаданской областиот 30.04.2019 N 305-пп, от 07.10.2019 N 676-пп,от 28.02.2020 N 134-пп, от 26.05.2020 N 379-пп,от 10.06.2020 N 423-пп) |

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Магаданской области**

**"Переселение в 2019-2025 годы граждан из многоквартирных**

**домов, признанных в установленном порядке до 1 января**

**2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции**

**в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,**

**с привлечением средств государственной корпорации - Фонда**

**содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"**

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области

от 10.06.2020 N 423-пп)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Государственная программа Магаданской области "Переселение в 2019-2025 годы граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Программа) |
| Цели государственной программы | - переселение в течение 2019-2025 годов граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;- формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи государственной программы | - создание правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;- привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;- выработка механизмов предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда |
| Ответственный исполнитель государственной программы | министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (далее - министерство) |
| Соисполнители государственной программы | не предусмотрены |
| Участники государственной программы | - министерство;- министерство финансов Магаданской области;- органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) |
| Подпрограммы государственной программы | не предусмотрены |
| Целевые показатели государственной программы | - количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда- количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | 2019-2025 годы |
| Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников составляет533 496,356 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год - 41 746,716 тыс. рублей;2020 год - 53 580,745 тыс. рублей;2021 год - 53 475,323 тыс. рублей;2022 год - 131 176,122 тыс. рублей;2023 год - 131 176,122 тыс. рублей;2024 год - 122 341,328 тыс. рублей;за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Фонд) - 522 786,984 тыс. рублей, в том числе:2019 год - 40 872,337 тыс. рублей;2020 год - 52 509,130 тыс. рублей;2021 год - 52 405,817 тыс. рублей;2022 год - 128 552,600 тыс. рублей;2023 год - 128 552,600 тыс. рублей;2024 год - 119 894,500 тыс. рублей;за счет средств областного бюджета 10 669,122 тыс. рублей, в том числе:2019 год - 834,129 тыс. рублей;2020 год - 1 071,615 тыс. рублей;2021 год - 1 069,507 тыс. рублей;2022 год - 2 623,522 тыс. рублей;2023 год - 2 623,522 тыс. рублей;2024 год - 2 446,827 тыс. рублей;за счет средств муниципального бюджета 40,250 тыс. рублей, в том числе:2019 год - 40,250 тыс. рублей;2020 год - 0,00 тыс. рублей;2021 год - 0,00 тыс. рублей;2022 год - 0,00 тыс. рублей;2023 год - 0,00 тыс. рублей;2024 год - 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | в результате реализации Программы планируется:- расселить 203 жилых помещения, в том числе:- 2 жилых помещения без участия средств Фонда;- 201 жилых помещения с участием средств Фонда;- переселить 353 человек, в том числе:- 6 человек без участия средств Фонда;- 347 человек с участием средств Фонда;- высвободить 9 676,5 кв. метров аварийного жилищного фонда, в том числе:- 79,8 кв. метров без участия средств Фонда;- 9 596,7 кв. метров с участием средств Фонда.При предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда в 2019 году в течение 2019-2020 годов запланировано:- расселить 55 жилых помещения, в том числе:- 1 жилых помещения без участия средств Фонда;- 54 жилых помещения с участием средств Фонда;- переселить 122 человек, в том числе:- 5 человек без участия средств Фонда;- 117 человек с участием средств Фонда;- высвободить 2 897,3 кв. метров аварийного жилищного фонда, в том числе:- 50,2 кв. метров без участия средств Фонда;- 2 847,1 кв. метров с участием средств Фонда.При предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда в 2020 году в течение 2020-2021 годов запланировано:- расселить 22 жилых помещения, в том числе:- 1 жилое помещение без участия средств Фонда;- 21 жилых помещения с участием средств Фонда;- переселить 27 человек, в том числе:- 1 человек без участия средств Фонда;- 26 человек с участием средств Фонда;- высвободить 851,3 кв. метров аварийного жилищного фонда, в том числе:- 29,6 кв. метров без участия средств Фонда;- 821,7 кв. метров с участием средств Фонда.При предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда в 2021 году в течение 2021-2022 годов запланировано:- расселить 13 жилых помещения;- переселить 22 человека;- высвободить 613,6 кв. метров аварийного жилищного фонда.При предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда в 2022 году в течение 2022-2023 года запланировано:- расселить 35 жилых помещения;- переселить 53 человек;- высвободить 1 677,3 кв. метров аварийного жилищного фонда.При предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда в 2023 году в течение 2023-2024 года запланировано:- расселить 27 жилых помещения;- переселить 36 человек;- высвободить 1 223,2 кв. метров аварийного жилищного фонда.При предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда в 2024 году в течение 2024-2025 года запланировано:- расселить 51 жилых помещения;- переселить 93 человека;- высвободить 2 413,8 кв. метров аварийного жилищного фонда |